# Projeto: AgroKianda - Sistema Inteligente de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana

# ÍNDICE

1. Introdução
2. Desenvolvimento do Projeto
   - 2.1 Justificativa
   - 2.2 Objetivos
   - 2.3 Escopo do Projeto
3. PM Canvas
4. Estrutura Analítica do Projeto (WBS)
5. Cronograma do Projeto (Baseado no WBS)
6. Plano de Custos
7. Matriz RASCI
8. Inquérito Google Forms
9. Conclusão

# 1. Introdução

A agricultura urbana e periurbana tem ganhado destaque como alternativa viável para combater a insegurança alimentar e gerar rendimentos em centros urbanos. Em Angola, essa prática ainda carece de ferramentas digitais eficazes para apoiar o planeamento, monitoramento e previsão de colheitas. O projeto AgroKianda surge como solução inovadora ao oferecer um sistema inteligente baseado em IA para apoiar agricultores urbanos e periurbanos.

# 2. Desenvolvimento do Projeto

## 2.1 Justificativa

Angola possui milhares de agricultores urbanos informais que operam sem ferramentas digitais para previsão de produtividade, planejamento de cultivo ou acesso estruturado ao mercado. O AgroKianda visa suprir essa lacuna e contribuir com:
- Aumento da produtividade
- Redução de desperdícios
- Inclusão tecnológica
- Sustentabilidade alimentar

## 2.2 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema inteligente para apoiar a agricultura familiar urbana e periurbana, com foco em previsão de colheitas e gestão agrícola.

Objetivos Específicos:
- Implementar IA para previsão de colheitas com base em clima, solo e histórico de cultivo.
- Criar módulo de planeamento de safra.
- Disponibilizar ferramentas para controle de insumos e vendas.
- Conectar agricultores a mercados locais.

## 2.3 Escopo do Projeto

Inclui:
- Plataforma web e mobile
- IA para previsão de colheitas
- Base de dados climática
- Cadastro de agricultores e terrenos
- Relatórios de produtividade
- Marketplace de produtos agrícolas

Não Inclui:
- Comercialização direta de insumos
- Monitoramento por sensores físicos (IoT)

# 3. PM Canvas

Justificativa: Necessidade de ferramentas tecnológicas acessíveis para apoiar pequenos agricultores urbanos.
Objetivos: Previsão de colheitas, gestão agrícola, acesso ao mercado.
Produto Final: Plataforma inteligente AgroKianda.
Benefícios Esperados: Redução de perdas, aumento de produtividade, acesso a informação.
Stakeholders: Agricultores urbanos, técnicos agrónomos, governo, ONGs, universidades.
Equipe:
- Gestor de Projeto
- Desenvolvedor Full Stack
- Engenheiro de IA
- Especialista Agrónomo
- Designer UX/UI
- Analista de Qualidade
Recursos: Computadores, internet, software de desenvolvimento, base de dados agrícola.
Riscos: Baixa adesão dos agricultores, dados incompletos, limitações orçamentárias.
Custo Estimado: 3.000.000 Kz
Prazo: 5 meses

# 4. Estrutura Analítica do Projeto (WBS)

1. Iniciação
   1.1 Definição do escopo
   1.2 Alinhamento com stakeholders
   1.3 Estudo de viabilidade
2. Planeamento
   2.1 Plano de projeto
   2.2 Reuniões de alinhamento
   2.3 Especificação de requisitos
3. Execução
   3.1 Desenvolvimento frontend
   3.2 Desenvolvimento backend
   3.3 Integração da IA
   3.4 Design de interfaces
4. Testes
   4.1 Testes unitários
   4.2 Testes de integração
   4.3 Testes com usuários
5. Encerramento
   5.1 Apresentação final
   5.2 Entrega oficial
   5.3 Documentação

# 5. Cronograma do Projeto (Baseado no WBS)

Mês 1: Iniciação e Planeamento
Mês 2-3: Execução do Desenvolvimento
Mês 4: Integração de IA e Testes
Mês 5: Testes finais e Encerramento

# 6. Plano de Custos

| Item                      | Valor (Kz)    |
| ------------------------- | ------------- |
| Equipe de Desenvolvimento | 1.500.000     |
| Infraestrutura (cloud)    | 500.000       |
| Consultoria Agrónoma      | 300.000       |
| Marketing e Lançamento    | 400.000       |
| Despesas Administrativas  | 300.000       |
| **Total Estimado**        | **3.000.000** |

# 7. Matriz RASCI

| Atividade            | G. Projeto | Dev | IA | Agrónomo | UX/UI | QA |
| -------------------- | ---------- | --- | -- | -------- | ----- | -- |
| Definir escopo       | R          |     |    | C        |       |    |
| Desenvolver frontend | A          | R   |    |          | C     |    |
| Desenvolver IA       | A          | C   | R  | S        |       |    |
| Validar requisitos   | A          | C   | C  | R        | C     |    |
| Testes finais        | A          | C   | C  | S        |       | R  |
| Apresentação final   | R          | S   | S  | S        | S     | S  |

# 8. Inquérito Google Forms

Perguntas e respostas elaboradas para validar a justificativa do projeto com base na realidade da agricultura urbana e a necessidade de soluções tecnológicas.

# 9. Conclusão

O AgroKianda é um projeto com alto potencial de impacto social e econômico, promovendo a transformação digital na agricultura familiar urbana em Angola. Com o apoio de tecnologias emergentes como IA, o projeto oferece uma solução viável e escalável para desafios alimentares urbanos, contribuindo para a sustentabilidade e inclusão digital.