UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA

FACULDADE DE ENGENHARIA

CURSO INFORMÁTICA

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO

“AGRO KIANDA”

DISCENTE: PEDRO MATIAS MONIZ MANUEL

ID: 17285

DOCENTE: DR. LORENÇO PINA

LUANDA 18 JULHO 2025

INDICE

5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO	1

5.1.OBJECTIVO	1

5.2.METODOLOGIA	1

4.3.REGISTO DOS RISCOS	1

5.4.PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO	2

5.5.RESPONSABILIDADES	3

5.6.FERRAMENTAS	3

# 5.DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJECTO

## 5.1.OBJECTIVO

Este documento tem como objetivo identificar, analisar e propor estratégias de resposta aos riscos do projeto AgroKianda, visando garantir que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo de 5 meses e do orçamento de 4.950.000 Kz.

## 5.2.METODOLOGIA

A gestão de riscos será feita de forma contínua ao longo do projeto, utilizando a análise qualitativa (probabilidade × impacto), categorização e estratégias de mitigação ou resposta.

## 4.3.REGISTO DOS RISCOS

| ID | Risco Identificado | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível | Estratégia de Resposta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atrasos no levantamento de requisitos | Técnico | Média | Alto | Alto | Realizar reuniões semanais e utilizar formulários digitais | Analista de Requisitos |
| R2 | Dificuldade na integração dos módulos | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Garantir arquitetura modular e testes de integração contínuos | Arquiteto de Software |
| R3 | Falta de engajamento dos stakeholders | Organizacional | Média | Médio | Médio | Workshops e apresentações mensais de progresso | Gerente de Projeto |
| R4 | Indisponibilidade de membros da equipe | Recursos Humanos | Média | Médio | Médio | Ter planos de substituição e backup de pessoal | Gerente de Projeto |
| R5 | Estouro de orçamento | Financeiro | Baixa | Alto | Médio | Monitoramento mensal de gastos e revisão de escopo | Controller Financeiro |
| R6 | Ataques de segurança ou perda de dados | Segurança | Baixa | Crítico | Alto | Implementar criptografia e backups regulares | Especialista em Segurança |
| R7 | Problemas técnicos com IA de previsão de colheitas | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Prototipagem inicial e uso de dados históricos confiáveis | Engenheiro de Dados |
| R8 | Não adesão dos agricultores ao sistema | Estratégico | Média | Alto | Alto | Realizar testes pilotos e ações de capacitação | Responsável de Treinamento |

## 5.4.PLANO DE MONITORAMENTO DE RISCO

- Revisões quinzenais de riscos em reuniões de status.

- Atualização da matriz de riscos conforme evolução do projeto.

- Ações corretivas imediatas caso algum risco se materialize.

- Indicadores de performance de riscos (ex: número de riscos ativos, riscos mitigados por mês).

## 5.5.RESPONSABILIDADES

- Gerente de Projeto: coordenação geral da gestão de riscos.

- Cada responsável por área: monitoramento dos riscos da sua frente.

- Equipe Técnica: reporte imediato de ocorrências ou sinais de risco.

## 5.6.FERRAMENTAS

- Planilha de Riscos (Excel)

- Ferramenta de Gestão (Click Up)

- Reuniões de acompanhamento com atas formais